***«Благоустройство кладбища***

***пос. Борецк»***

**Усть-Щербединского муниципального образования**

**Романовского муниципального района**

**сельское поселение**

**1. Общие сведения о муниципальном образовании**

1.1. Численность населения муниципального образования (человек): 1564

1.2. Численность населения части территории муниципального образования

(человек): 31

1.3. Наименования населенных пунктов, входящих в муниципальное

образование (образующих часть территории муниципального образования, на

которой планируется реализация проекта), с указанием численности населения каждого из них:

1) село Бобылевка – 309 человек;

2) село Осиновка – 230 человек;

3) пос. Борецк – 31 человек;

4) село Усть-Щербедино – 675 человек;

5) село Малое Щербедино – 319 человек;

1.4. Наименование населенного пункта, в котором планируется реализация

проекта: пос. Борецк.

**2. Описание проекта**

2.1. Направление проекта

Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбища в Усть-Щербединском муниципальном образовании Романовского муниципального района Саратовской области, совершенствование системы организации похоронного дела на территории пос. Борецк и санитарного содержания кладбища.

2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

В пос. Борецк не благоустроено кладбище, разрушено и практически отсутствует ограждение, данное состояние не соответствует санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам. Кладбище - это место поклонения памяти ушедших жителей и оно постоянно должно отвечать этой функции, быть способным принять любое число посетителей, в том числе в дни массового посещения (к примеру, в пасхальные праздники). Необходимо установка металлического ограждения, которое будет являться более прочным и долговременным, а также выполнение работ по благоустройству территории кладбища.

Уровень затрат по благоустройству кладбища требует привлечения средств не только с населения, общественности, бизнес сообщества, но и средств государственной поддержки.

Для реализации данного проекта будут организованы следующие мероприятия:

1.Работы по подготовке территории для строительства (выкашивание травы, очистка территории от мусора, затаривание мусора в мешки).

2. Вырубка засохших деревьев и кустарников, демонтаж старого ограждения, установка нового ограждения, грунтовка, покраска металлических конструкций.

3.Благоустройство территории по завершению строительства (очистка территории от мусора, затаривание мусора в мешки).

2.3. Предложения по решению указанной проблемы:

Для реализации проекта будут привлечены все слои населения, общественные организации, депутаты Совета Усть-Щербединского муниципального образования, деятельность которых будет направлена на привлечение спонсорской помощи от фермерского хозяйства в виде инициативных платежей, имущественного участия. Инициативной группой совместно с администрацией Усть-Щербединского муниципального образования будут организовываться субботники.

Основные этапы:

1.Работы по подготовке территории для строительства (выкашивание травы, очистка территории от мусора, затаривание мусора в мешки).

2. Вырубка засохших деревьев и кустарников, демонтаж старого ограждения, установка нового ограждения, грунтовка, покраска металлических конструкций.

3.Благоустройство территории по завершению строительства (очистка территории от мусора, затаривание мусора в мешки).

2.4. Предварительный расчет затрат на реализацию проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации проекта** | **Оценка**  **(рублей)** | **Описание** |
| 1. | За счет денежных средств, всего | **882041,58** |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | Благоустройство кладбища | **882041,58** |  |
| 2. | За счет имущественного участия, всего | **-** |  |
| 2.1 | Завоз песка | - |  |
| 3. | За счет трудового участия, всего | **78 000,00** |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1. | Работы по подготовке территории: выкашивание травы, очистка территории от мусора, затаривание мусора в мешки. | 19 000,00 | Работы по подготовке территории: выкашивание травы, очистка территории от мусора, затаривание мусора в мешки. |
| 3.2. | Работы по завершению строительства: очистка территории от мусора , затаривание мусора в мешки. | 19 000,00 | Работы по завершению строительства: очистка территории от мусора , затаривание мусора в мешки. |
| 3.3. | Погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора | 40 000,00 | Погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора |
|  | **ИТОГО**: | **960041.58** |  |

2.5. Ожидаемые результаты

Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села и органами самоуправления,

эффективность проекта несомненна:

- обустройство кладбища в пос.Борецк,

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ,

 - повышение качества содержания мест захоронений,

- восстановление разрушенной изгороди,

-повышение эксплуатационной надежности за счет металлического ограждения,

-снижение социальной напряженности среди населения,

-сохранение исторической памяти,

- увековечивание памяти героев и участников Великой Отечественной Войны, погребенных на кладбище в послевоенный период,

-увеличение площади благоустроенности Усть-Щербединского муниципального образования.

**3. Информация для оценки проекта**

3.1. Финансовое участие в реализации проекта

Таблица 1

**Планируемые источники**

**финансирования мероприятий проекта (в денежной форме)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды источников** | **Сумма (рублей)** | **Доля**  **(процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Средства местного бюджета  (не менее 10 процентов от стоимости проекта) | 102041,58 | 11,6 |
|  | Инициативные платежи: |  |  |
| 2.1. | граждан ( не менее 5 процентов от стоимости проекта для городского округа, городского поселения и не менее 3 процентов от стоимости проекта соответственно для сельского поселения) | 31 000,00 | 3,5 |
| 2.2. | Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 90 000,00 | 10,2 |
| 3. | Субсидия из областного бюджета  (не более 1,5 млн рублей) | 659000,00 | 74,7 |
| **Итого стоимость проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников):** | | **882041,58** | **100** |

Таблица 2

**Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей**

**и юридических лиц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица** | **Сумма**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ИП Глава КФХ Саяпин С.Н. | 30000,00 |
| 2. | АО «Русский Колос» | 50 000,00 |
| 3. | ИП Глава КФХ Кананыхин М.Ф. | 10000,00 |
|  | **Итого:** | **90000,00** |

3.2. Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта (согласно приложению №1 к инициативному проекту)

3.2.1. Общая стоимость имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц в рублях 78 000,00 руб.

3.2.2. Стоимость имущественного и (или) трудового участия населения в рублях 38 000,00

3.2.3 Стоимость имущественного и (или) трудового участия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рублях 40 000,00 руб.

3.3. Социальная эффективность проекта:

-обустройство кладбища в пос. Борецк,

-повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ,

-повышение качества содержания мест захоронений,

-восстановление разрушенной изгороди,

-повышение эксплуатационной надежности за счет металлического ограждения,

-снижение социальной напряженности среди населения,

-сохранение исторической памяти,

-увековечивание памяти героев и участников Великой Отечественной Войны, погребенных на кладбище в послевоенный период,-

-увеличение площади благоустроенности Усть-Щербединского муниципального образования.

Число благополучателей (человек): в пос. Борецк проживает 31 человек, все потенциально будут являться благополучателями.

3.4. Участие населения в определении и рассмотрении проекта

Число лиц, принявших участие в обсуждении, определении соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации и поддержки проекта 21 (человек).

3.5. Способы информирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Использование способов информирования населения при реализации проекта |  | примечание/  ссылка | |
| В соответствии с пунктом 5 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: | | | |
| Использование официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | да/нет | Да  https://ustshherbedinskoe-r64.gosweb.gosuslugi.ru/ | |
| Использование официального сайта муниципального района | да/нет | нет | |
| Доведение информации до сведения граждан старостой сельского населенного пункта | да/нет | нет | |
| Дополнительные способы<\*>: | | | |
| Использование информационных стендов | да/нет | | Да |
| Публикации в печатных средствах массовой информации | да/нет | | нет |
| Освещение проекта в телевизионной передаче | да/нет | | нет |
| Информация в социальных сетях | да/нет | | Да/  <https://ok.ru/group/61235210354932/topic/158054075431924>  <https://vk.com/club201054677?w=wall-201054677_637>  <https://ok.ru/group/61235210354932/topic/158062839823348>  <https://vk.com/club201054677?w=wall-201054677_639> |
| Иные способы: публикация в «Усть-Щербединском вестнике» | да/нет | | да |

4. Планируемая дата завершения реализации проекта: «01» ноября 2025 года.

5. Сведения об инициативной группе:

Руководитель инициативной группы

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. полностью | Щербакова Елена Александровна |
| род деятельности | Ведущий специалист администрации Усть-Щербединского муниципального образованиях |
| контактный телефон: | 8 9198387245 |
| e-mail: | drujjaMF@yandex.ru |

Состав инициативной группы:

1. Щербакова Елена Александровна – ведущий специалист администрации Усть-Щербединского МО
2. Сложеникин Александр Иванович – водитель администрации Усть-Щербединского МО
3. Игнатенко Валентина Васильевна – – пенсионер, житель пос. Борецк
4. Игнатенко Владимир Андреевич – пенсионер, житель пос. Борецк
5. Щербакова Регина Равильева – соц. работник пос. Борецк

6. Сведения об ответственном за реализацию проекта от администрации муниципального образования

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. полностью | Шамина Наталья Анатольевна |
| должность | Заместитель главы администрации Усть-Щербединского муниципального образования |
| контактный телефон | 89053694204 |
| e-mail | drujinaMF@yandex.ru |

7. Дополнительная информация и комментарии: нет

Глава Усть-Щербединского

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Щербинина

(подпись)

Приложение №1 к инициативному проекту

«Благоустройство кладбища

пос. Борецк»

Планируемое имущественное или трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта «Благоустройство кладбища пос. Борецк»

Муниципальный район: Романовский

Сельское поселение: Усть-Щербединское муниципальное образование

Населенный пункт: пос. Борецк

Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта: **78 000,00** рублей,

в том числе:

1. Стоимость имущественного и (или) трудового участия населения в рублях - **38 000,00**; в том числе:

1.1. Имущественное участие (безвозмездное предоставление товаров, материалов):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования товаров | Единица измерения  (шт, кг, м и т.д.) | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | - | - | - | - |
| **Итого** | |  |  |  | **-** |

1.2. Трудовое участие (безвозмездное выполнение работ):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Единица измерения  (человек-час, норма-час, м, м2, м3 и т.д.) | Объем работ | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работы по подготовке территории: выкашивание травы, очистка территории от мусора, затаривание мусора в мешки. | человек-день | 20 | 950,00 | 19 000,00 |
| 2 | Работы по завершению строительства: очистка территории от мусора, затаривание мусора в мешки. | человек-день | 20 | 950,00 | 19 000,00 |
| **Итого** | |  |  |  | **38 000,00** |

1. Стоимость имущественного и (или) трудового участия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рублях –**40 000**, в том числе:
   1. Имущественное участие (безвозмездное предоставление товаров, материалов):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования индивидуальных предпринимателей/юридических лиц | Наименование товаров | Единица измерения  (шт, кг, м и т.д.) | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| **Итого** | |  |  |  |  | **-** |

2.2. Трудовое участие (безвозмездное выполнение работ):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования индивидуальных предпринимателей/ юридических лиц | Вид работ (услуг) | Единица измерения  (человек-час, норма-час, м, м2, м3 и т.д.) | Объем работ | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ИП Глава КФХ Саяпин А.Н. | Погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора (трактор МТЗ-82 с прицепом) | норма-час | 16 | 2 500,00 | 40 000,00 |
| **Итого** | |  |  |  |  | **40 000,00** |

Глава Усть-Щербединского

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Щербинина

(подпись)

Руководитель

инициативной группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Щербакова

(подпись)

Приложение № 2 к инициативному проекту

Информация о правоустанавливающих документах по объектам недвижимости и принятых в соответствии с частью 1 и (или) частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» нормативных правовых актах представительного органа муниципального образования

1. Информация о правоустанавливающих документах по объектам недвижимости <\*>

|  |  |
| --- | --- |
| Тип объекта | Сведения, необходимые для идентификации объекта недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (кадастровый номер (или условный номер) объекта, адрес объекта и др.) |
| Земельный участок | Саратовская область. Романовский район, с.пос. Борецк  Кадастровый номер 64:29:020601:127 |

<\*> заполняется в случае непредставления документов, указанных в подпункте «г» пункта 7 Положения о порядке предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов

2. Информация о принятых в соответствии с частью 1 и (или) частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» нормативных правовых актах представительного органа муниципального образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | | | Наименование нормативного правового акта | Ссылка на акт в сети Интернет |
| Вид | Дата | Номер |
| Решение | 11.02.2021 | №101 | **Об утверждении Порядка выдвижения, обсуждения**  **и рассмотрения инициативных проектов в Усть-Щербединском**  **муниципальном образовании Романовского**  **муниципального района Саратовской области** | https://ust-scherbedino.ru/index.php/normativno-pravovye-akty/initsiativnoe-byudzhetirovanie/initsiativnoe-byudzhetirovanie-2021-god |
| Решение | 24.02.2021г. | №103 | **Об утверждении Порядка определения**  **части территории Усть-Щербединского муниципального**  **образования, на которой могут реализовываться**  **инициативные проекты** | https://ust-scherbedino.ru/index.php/normativno-pravovye-akty/initsiativnoe-byudzhetirovanie/initsiativnoe-byudzhetirovanie-2021-god |

Глава Усть-Щербединского

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Щербинина

(подпись)